C 30.03.2022 по 10.04.2022

Построение схемы баз данных

Построение схемы взаимодействия модулей

Создание пользовательских историй

С 10.04.2022 по 08.05.2022

Разработка микросервисов

Создание базы данных для микросервисов

Создание пользовательского веб интрефейса

Создание пользовательского интерфейса для Desktop